## Slide 1
CORFO COQUIMBO · INNOVA REGIÓN
Booster
Impacta menos, transporta más
Presentación informativa y comercial
Proyecto SmartAICargo · código 25IR-305522
Transportes Van Oosterwyk Limitada · RUT 76.653.720-0
Septiembre 2026 · inicio comercial 1 de octubre
app.boosterchile.com
Notes: Abrir con el nombre comercial y el código del proyecto en la misma frase. La marca Booster está en trámite en INAPI: no decir que ya está concedida. El proyecto ante Corfo sigue siendo SmartAICargo.

## Slide 2
PARA QUÉ ES ESTA REUNIÓN
Tres mensajes para la ejecutiva
01
La plataforma está en producción
El hito del mes 8 se sostiene con un sistema real: cargas, viajes, usuarios, roles y telemetría. Ya no es el prototipo del navegador.
02
Las desviaciones mejoran el proyecto
El nombre comercial, el backend en la nube, los equipos en terreno y la salida a mercado adelantan lo comprometido. Se declaran todas.
03
El 1 de octubre parte la etapa comercial
Hay dos servicios, una tabla de precios en UF y un canal en el Puerto de Coquimbo. Los primeros contratos se facturan con esa tabla.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
2 / 14
Notes: No abrir con tecnología. Los tres mensajes son el índice de la reunión. Si preguntan por ventas: al mes 8 no había ventas; el inicio comercial es el 1 de octubre de 2026.

## Slide 3
EL PROBLEMA
Viajes vacíos, y una huella que hay que poder mostrar
El viaje de vuelta
Una parte relevante de los camiones circula sin carga. Esa capacidad ociosa es costo para el transportista y emisiones de más para quien embarca.
El reporte del generador
El transporte entra al alcance 3. Quien exporta o reporta bajo IFRS S2 necesita una huella del viaje, con método, y no una estimación de brochure.
Coquimbo tiene argumento
Menor distancia que San Antonio o Valparaíso puede ser menor huella y menor costo. Solo sirve como argumento comercial si se mide.
El conductor decide la adopción
Un dispositivo que solo vigila no se usa. La plataforma tiene que devolver carga, visibilidad de flota o cuidado del combustible.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
3 / 14
Notes: La cifra de camiones vacíos del canvas (~40 %) no se repite aquí: no está en la carta ni en una fuente citada en estos anexos. Hablar del problema en cualitativo. Coquimbo: usar el hallazgo de Benita Monardez, menor distancia y menor huella, como argumento de la comunidad.

## Slide 4
LA RESPUESTA
Dos servicios, sobre el mismo viaje
Booster
Impacta menos, transporta más
Marketplace de carga terrestre entre generadores y transportistas.
Usa la capacidad del viaje de vuelta.
Mide la huella del viaje con GLEC v3.0 y la deja lista para un reporte IFRS S2.
La detección de pérdida de combustible es un adicional, no una obligación.
Booster Fleet
Para la empresa de transporte
Gestión de la flota propia.
Ubicación, cumplimiento normativo y mantenciones desde el teléfono.
El mismo adicional de combustible, para quien solo necesita eso.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
4 / 14
Notes: Fleet existe como oferta comercial desde el 1 de octubre. No describirlo como una segunda aplicación ya separada en la tienda: hoy se opera en la plataforma web, y la app nativa parte a fines de octubre.

## Slide 5
DEL EXPEDIENTE AL PRODUCTO
SmartAICargo y Booster son el mismo desarrollo
En la propuesta
En Booster, hoy
MCIC-IA
Matching de retornos vacíos y reglas de precio del flete.
MVST-IoT
Telemetría del Teltonika. Sin equipo, la ubicación sale del teléfono del conductor.
MSC-ESG
Huella por viaje, GLEC v3.0, rotulada según la calidad del dato.
MGCR
Coordinación del viaje en la misma plataforma, con roles distintos.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
5 / 14
Notes: La sigla original traía blockchain (MVST-IoT/BC). En esta lámina el componente se presenta como IoT, a propósito. Si preguntan por la cadena: no se va a construir. El certificado no la necesita. Ver la lámina de desviaciones.

## Slide 6
HITO DEL MES 8
Qué pedía la carta y en qué está cada meta
Meta
Situación a septiembre 2026
1 · Backend y roles
Operativo en producción. Cargas, viajes, usuarios y autenticación con roles.
2 · Dos sensores
Ubicación operativa en los equipos. Temperatura cuando hay sensor; si no hay, la pantalla dice «sin dato».
3 · Usuarios reales
Ocho equipos Teltonika operativos. Usuarios reales y cartas de compromiso de la Comunidad Logística del Puerto de Coquimbo.
4 · Modelo de negocio
Definido con las entrevistas de junio y afinado para contratar el 1 de octubre.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
6 / 14
Notes: Meta 3: el indicador de la carta es «al menos 5 usuarios» y el porcentaje de tareas críticas completadas (crear una carga, ver un envío). Esta lámina afirma equipos, usuarios reales y cartas. No afirmar un porcentaje de tareas si ese registro no está en la carpeta de la reunión. Si está, decir el número. Si no está, ofrecer mostrarlo en el seguimiento.

## Slide 7
QUÉ ESTÁ OPERANDO
Con esto se puede salir a vender
Plataforma
app.boosterchile.com, en la nube, con altas de clientes habilitadas.
Ocho equipos
Teltonika operativos en flota. La ubicación del viaje entra por el equipo.
Huella declarada
Con GPS del equipo o del teléfono, el consumo se modela con GLEC y el reporte lo dice.
Combustible
La lectura de estanque y el aviso de pérdida existen donde el adaptador CAN está entregando datos.
Teléfono
Hoy se usa desde el navegador del celular. La aplicación nativa parte a fines de octubre.
Puerto
El trabajo con la Comunidad Logística y la mesa de transformación digital lleva todo el año.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
7 / 14
Notes: No decir que los ocho equipos miden combustible. El CAN es aparte del GPS. El 23 de julio un camión dejó de emitir CAN y el GPS siguió viéndose sano: antes de ofrecer el adicional, confirmar lectura de estanque en cada patente. El enlace de alta lo copia el administrador; el correo automático de ese enlace no es el argumento de esta lámina.

## Slide 8
DESVIACIONES
Cada una deja el proyecto en mejor pie
Marca
Booster está en proceso de inscripción en INAPI. El código del proyecto no cambia.
Arquitectura
Se construyó un backend real en producción, por encima del prototipo inicial.
Terreno
Hay usuarios reales, ocho equipos y el año de trabajo con la comunidad del puerto.
Modelo
Dos servicios y precios en UF, listos para contrato el 1 de octubre.
Sin blockchain
El certificado se sostiene en el cálculo y en el rótulo del dato. Una cadena no lo hace más verdadero.
Aplicación
La nativa parte a fines de octubre. Hoy el servicio ya se usa desde el teléfono.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
8 / 14
Notes: Tono: informar, no pedir disculpas. Si comparan con el informe de mes 8, ese texto todavía menciona blockchain permisionada: esta lámina lo corrige. Tampoco hay trazabilidad documental como componente del proyecto. No ofrecer un repositorio de documentos.

## Slide 9
TABLA COMERCIAL
Precios de salida, en UF más IVA
Equipo Teltonika
1 UF
por camión al mes
Contrato mínimo de 6 meses. Booster y Booster Fleet.
Ubicación por el teléfono
0,25 UF
por camión al mes
Servicio Booster, sin equipo.
Flota sin Teltonika
0,10 UF
por camión al mes
Servicio Booster Fleet.
Generador de carga
1 UF
al mes
Uso de la plataforma.
Pérdida de combustible
2 UF
por vehículo al mes
Opcional. Sobre 5 vehículos, 1,5 UF. Solo con lectura de estanque.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
9 / 14
Notes: Todos los valores son más IVA. El adicional de combustible no se ofrece en un camión que solo tiene GPS. Los primeros cobros se emiten con esta tabla. No decir que la plataforma ya liquida sola estos precios: la factura de salida es con esta tabla, fuera de la liquidación vieja.

## Slide 10
COMISIÓN DEL FLETE
Booster procesa el valor que ofrece el generador
Carga spot
20 %
Se descuenta del valor ofrecido cuando la carga no es recurrente.
Carga programada
10 %
Se descuenta del valor ofrecido cuando la carga es programada.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
10 / 14
Notes: Decir la frase tal como quedó acordada para esta presentación: Booster descuenta el 20 % o el 10 % del valor ofrecido por el generador. El generador, además, paga 1 UF al mes. No entrar en el detalle interno de liquidación automática.

## Slide 11
EL TERRITORIO DEL PROYECTO
Coquimbo no es un caso: es el canal
Comunidad Logística
Trabajo durante todo el año. Hay cartas de compromiso de la Comunidad Logística del Puerto de Coquimbo.
Mesa del puerto
Booster participa en la mesa de transformación digital del puerto, por la vía abierta con la Empresa Portuaria.
Quién ya se sentó a la mesa
ASIDUCAM, Sociedad Agrícola del Norte y la gerencia de la Comunidad, con actas en el informe del mes 8.
Para qué sirve el wedge
Probar con generadores y transportistas del puerto y del corredor antes de salir al resto del país.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
11 / 14
Notes: Llevar las cartas a la carpeta. Las actas de junio (2, 22 y 24) ya están en el anexo 3 del informe de mes 8. No inventar un convenio firmado con EPCO si lo que hay es la participación en la mesa y las cartas de la comunidad.

## Slide 12
1 DE OCTUBRE DE 2026
Qué parte con la etapa comercial
Desde el día uno
En el mismo mes
Contratos
Generadores y transportistas sobre la tabla de UF y la comisión de esta presentación.
Altas
Seguir incorporando clientes. El alta ya está habilitada.
Flota instalada
Acompañar los ocho equipos que ya están operativos.
Combustible
Ofrecer el adicional solo en vehículos con lectura de estanque.
Aplicación nativa
El desarrollo parte a fines de octubre. La operación de octubre no depende de ella.
Puerto
Seguir en la mesa de transformación digital como canal de entrada.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
12 / 14
Notes: Esta lámina es el compromiso de secuencia, no una promesa de facturación automática dentro del software. Si preguntan qué cambia el 1 de octubre: se puede contratar. El subsidio sigue siendo de desarrollo; las ventas son la etapa que empieza.

## Slide 13
PEDIDO A LA EJECUTIVA
Tres cosas, y ninguna es un cambio de objetivo
01
Nombre comercial
Tener por informado que el proyecto se presenta al mercado como Booster, con la inscripción de marca en curso en INAPI. El código sigue siendo 25IR-305522.
02
Desviaciones
Tenerlas por informadas. El efecto de cada una es positivo: producción real, terreno, modelo cobrable, certificado sin blockchain y aplicación nativa adelantada.
03
Etapa comercial
Continuar el proyecto con inicio de ventas el 1 de octubre de 2026, sobre los dos servicios y la tabla de esta presentación.
25IR-305522 · SmartAICargo · Booster
13 / 14
Notes: No pedir más subsidio ni reitemizar en esta reunión, salvo que la ejecutiva abra ese tema. El pedido es de conocimiento: marca, desviaciones y partida comercial.

## Slide 14
Impacta menos,
transporta más.
SmartAICargo · 25IR-305522
Transportes Van Oosterwyk Limitada
Inicio comercial · 1 de octubre de 2026
Corfo Coquimbo · septiembre 2026
app.boosterchile.com
Notes: Cerrar repitiendo el concepto y la fecha. Dejar espacio para preguntas de la ejecutiva. Si piden el informe de mes 8, entregarlo y advertir que esta presentación actualiza marca, blockchain y partida comercial.